| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市朝阳区图像信息管理系统2021年运维服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 581.7 |  | 581.7 | 581.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 581.7 |  | 581.7 | 581.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本系统所有用户使用本系统资源的中的可用性原则上需达到99.5% 区建视频源部分可用性指标应达到98% |  |  |  |  |  | 本系统所有用户使用本系统资源的中的可用性达到100% 区建视频源部分可用性指标达到88% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 提供本项目为期1个年度的图像信息管理系统运维服务 |  | 已完成阶段服务目标。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 本系统所有用户使用本系统资源的中的可用性原则上需达到99.5% |  | 视频源可用类型达到100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 区建视频源部分可用性指标应达到98% |  | 区建视频源。 区建视频源可用性为88.02%。 | 10 |  | 9.2 |  | 根据本项目合同，项目区间视频源可用率已调整为96%。区建视频源由于设备和管线老化原因，可用性未完全达标，已进行了经费扣减。为了进一步提高视频源可用性，后续将加强管理，要求运维服务单位进一步加强前端视频源维护工作要求。 |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1： |  | 按阶段完成年度运行维护服务工作 |  | 已完成3-12月阶段服务工作 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 在不超过项目年度预算条件下完成全部运维服务工作 |  | 支付金额未超过项目预算 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 确保图像信息管理系统正常运行。 |  | 图像系统整体运行正常 | 30 |  | 30 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 用户满意度评价至少达到：基本满意 |  | 用户意见为满意 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.2 |  |  |  |

填表人：李颖      联系电话：       填写日期：2022.1.10