附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳政务专网专线、光纤租用费（政府采购） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区科学技术和信息化局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩洋、卢玉佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099910、65094709 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4129 | 4129 |  | 4125.04 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4129 | 4129 |  | 4125.04 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提供区级政务专线数量 |  |  | 不低于750条，按实际需求调整。 | 802条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提供社区（村）级线路数量 |  |  | 不低于400条。按实际需求调整。 | 412条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：提供金财网专线线路数量 |  |  | 不低于350条。按实际需求调整。 | 355条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政务专网专线，单条专线可用率 |  |  | 不低于99.9% | 不低于99.9% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：金财网专线，单条专线可用率 |  |  | 不低于99.8% | 不低于99.8% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：朝阳区社区（村）政务外网接入单条专线可用率 |  |  | 不低于99.8% | 不低于99.8% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：专线故障处理率 |  |  | 99% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：合同完成立项时间 |  |  | 上一期合同到期前 | 按合同时间完成立项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：相关专线租用费 |  |  | 不高于合同价格 | 招标项目，所有单价不高于招标单价 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障区内各政务接入节点 |  |  | 各节点互联互通。 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：专线用户对专线满意率 |  |  | 90%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

填表人：韩洋、卢玉佳   联系电话：65099910、65094709             填写日期：2022年1月11日